# Plan Frontend – TaxiDjibouti

Ce document présente la stratégie de développement frontend de TaxiDjibouti, avec une architecture composée de plusieurs applications spécialisées.

## 1. Vision globale

Le frontend sera séparé en quatre applications :
- App Client (Expo React Native)
- App Chauffeur (Expo React Native)
- Dashboard Admin (Next.js/React)
- Site vitrine (optionnel)

## 2. État actuel

L'application Chauffeur constitue la base existante : authentification, GPS, disponibilité, SignalR, réception et gestion des offres de course.

## 3. Travaux restants – App Chauffeur

• Authentification complète (refresh token, mot de passe oublié, profil)
• Tableau de bord avec gains réels
• Profil chauffeur
• Gestion complète des courses
• Notifications push
• Historique des courses
• Build Android/iOS

## 4. App Client

Fonctionnalités :
• Inscription / Connexion
• Carte et géolocalisation
• Choix départ/destination
• Estimation du prix
• Réservation
• Suivi en temps réel
• Paiement
• Historique et notation

## 5. Dashboard Admin

Fonctionnalités :
• Gestion des chauffeurs
• Gestion des clients
• Gestion des courses
• Statistiques
• Pricing
• Litiges et support

## 6. Code partagé

Créer des packages communs :
• api-client
• shared-types
• ui/design-system
• realtime

## 7. Roadmap

Sprint 1 : Finaliser DriverApp
Sprint 2 : Développer ClientApp
Sprint 3 : Développer AdminWeb
Sprint 4 : Paiement et notifications
Sprint 5 : Mise en production

## 8. Priorités

1. Finaliser DriverApp MVP
2. Construire ClientApp MVP
3. Construire AdminWeb MVP
4. Ajouter paiements et notifications
5. Préparer la publication

## 9. Structure recommandée

Option simple :
- TaxiDjibouti.DriverApp
- TaxiDjibouti.ClientApp
- TaxiDjibouti.AdminWeb

Option long terme :
apps/
  driver-mobile/
  client-mobile/
  admin-web/
packages/
  api-client/
  shared-types/
  ui/
  realtime/

## 10. Résumé

Commencer par terminer l'application Chauffeur, puis développer l'application Client, ensuite le Dashboard Admin, avant d'ajouter les paiements, les notifications et la mise en production.

## Résumé des modifications

• Ajout d'un document de stratégie frontend complet.
• Description des applications Client, Chauffeur, Admin et Marketing.
• Roadmap par sprint.
• Proposition de monorepo et de packages partagés.
• Checklist de développement et ordre des priorités.
• Référence au README pour la documentation produit.

Tests :
✓ git diff --check
✓ npx tsc --noEmit

Commit : 21ac3a8 – Add frontend roadmap document.